附件2

通信自然灾害普查工作经费绩效目标申报表

（2023年）

填报单位（盖章）：昌都市经济和信息化局

| 项目名称 | 通信自然灾害普查工作经费 |  | 项目属性 |  | 新增项目☑ 延续项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市经济和信息化局 |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 昌都市经济和信息化局 |  | 项目负责人 |  | 嘎松卓玛 |  | 联系电话 | 13989958975 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 | 合计 |  | 财政拨款 |  | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |
|  | 2023-2025 | 9 |  | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2023 | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 单位职能概述 | 1.贯彻执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策和法律、法规、规章；拟定市工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；推进信息化和工业化融合。 2.提出优化工业产业布局、结构的建议；指导协调工业园区（工业开发区）的建设和发展；指导行业质量管理工作；负责工业行业对内招商引资工作。 3.监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警和信息引导；协调解决行业运行中的有关问题并提出建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），上级对口部门由于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；根据规定权限审核、申报工业和信息化固定资产投资项目。 5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。 6.组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导本行业加强安全生产管理。 7.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，协调解决有关重大问题；承担指导民族手工业发展的职责。 8.承担有色、化工（不含炼油、媒制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、药品等工业的行业管理工作。 9.指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中重大问题；指导协调电子政务和电子商务发展。协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推进重要信息资源的开发利用、共享；协调市信息安全保障体系建设；指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导软件业发展；组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；组织实施藏文应用软件科研、开发、扶持工作。 10.负责盐业和全市储备盐的行政管理；负责编制全市盐业发展规划和食盐年度销售计划并组织实施；负责全市碘盐推广工作；承担食盐批发经营许可的审批职责；统一管理全市盐业销售工作；会同相关部门承担盐资源开发的初审上报工作；负责盐业行政执法。 11.承办市政府交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 积极与上级业务部门沟通协调，按照自治区各厅局关于自然灾害综合风险普查工作有关要求，各司其职、各负其责，结合各自任务分工及工作实际向本级财政申报普查工作经费，确保普查工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 《西藏自治区人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（藏政办发〔2020〕25号） 《昌都市人民政府办公室关于印发〈昌都市第一次自然灾害综合风险普查试点工作方案〉的通知》（昌政办发〔2020〕88号） 《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查有关工作的通知》(昌减办发〔2020〕5号) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查有关工作的通知》(昌减办发〔2020〕5号)要求，市普查领导小组相关成员单位，积极与上级业务部门沟通协调，按照自治区各厅局关于自然灾害综合风险普查工作有关要求，各司其职、各负其责，结合各自任务分工及工作实际向本级财政申报普查工作经费，确保普查工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 第一批3县通信自然灾害普查 |  | 2023年5月 |  |  |  | 2023年11月 |  |  |  |
|  | 第二批4县通信自然灾害普查 |  | 2024年5月 |  |  |  | 2024年11月 |  |  |  |
|  | 第三批3县通信自然灾害普查 |  | 2025年5月 |  |  |  | 2025年11月 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 完成全市11县区通信自然灾害普查 |  |  |  | 完成三县通信自然灾害普查 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成通信自然灾害普查县区数量 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2025年底前11县区通信自然灾害完成率 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2023-2025年各年度通信自然灾害任务完成率 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目经费超支比例 |  | 0% |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 通信行业因因自然灾害造引发启动昌都市通信网络事故应急预案次数 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 通信行业因自然灾害造成的人员损失和通信服务大面积中断次数 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 建立通信行业应对自然灾害方案 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  | 全市电信用户申诉增长率 |  | 0% |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成通信自然灾害普查县区数量 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2023年通信自然灾害任务完成率 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目经费超支比例 |  | 0% |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 通信行业因因自然灾害造引发启动昌都市通信网络事故应急预案次数 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 通信行业因自然灾害造成的人员损失和通信服务大面积中断次数 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 全市电信用户申诉增长率 |  | 0% |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 嘎松卓玛  联系电话： 13989958975   填报日期：  年   月   日