附件2

项目支出绩效目标申报表样
（2023年）

填报单位（盖章）：昌都市经济和信息化局

| 项目名称 | 办公楼维修维护经费 | 项目属性 |  | 新增项目☑ 延续项目 □ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市经济和信息化局 | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 昌都市经济和信息化局 | 项目负责人 |  | 仁青旺堆 |  | 联系电话 | 13908958569 |  |  |
| 项目起止时间 | 2023年4月1日-2023年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 | 合计 | 财政拨款 |  | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |
|  | 2023 | 42.66 | 42.66 |  |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 1.贯彻执行国家、自治区经济和信息化发展的方针、政策和法律、法规、规章；拟定市经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；推进信息化和工业化融合。 2.提出优化工业产业布局、结构的建议；指导协调工业园区（工业开发区）的建设和发展；指导行业质量管理工作；负责工业行业对内招商引资工作。 3.监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警和信息引导；协调解决行业运行中的有关问题并提出建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 4.负责提出经济和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），上级对口部门由于经济和信息化财政性建设资金安排的建议；根据规定权限审核、申报经济和信息化固定资产投资项目。 5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。 6.组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导本行业加强安全生产管理。 7.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，协调解决有关重大问题；承担指导民族手工业发展的职责。 8.承担有色、化工（不含炼油、媒制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、药品等工业的行业管理工作。 9.指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中重大问题；指导协调电子政务和电子商务发展。协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推进重要信息资源的开发利用、共享；协调市信息安全保障体系建设；指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导软件业发展；组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；组织实施藏文应用软件科研、开发、扶持工作。 10.负责盐业和全市储备盐的行政管理；负责编制全市盐业发展规划和食盐年度销售计划并组织实施；负责全市碘盐推广工作；承担食盐批发经营许可的审批职责；统一管理全市盐业销售工作；会同相关部门承担盐资源开发的初审上报工作；负责盐业行政执法。 11.承办市政府交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 为适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，于2023年对局机关办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼墙体，对楼顶、平台、厕所进行防水改造。经过测算，所需经费分为土建工程预算、室内工程预算和电路工程预算预计需维修经费42.66万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于编制2023年市直周转房和党政机关办公用房维修工作的计划》及市领导批示精神 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 | 9月底，我局向市住建局报送了《昌都市经济和信息化局关于对办公用房进行中修的请示》，11月初，市住建局汇总了市直单证机关办公用房维修计划，形成了《关于编制2023年市直周转房和党政机关办公用房维修工作的计划》。目前，市领导已对《关于编制2023年市直周转房和党政机关办公用房维修工作的计划》作出批示，同意按照该计划执行。计划中已包含市经信局办公楼维修内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 | 我局办公楼位于昌都市城关镇聚盛路158号，办公楼始建于80年代初（原乡镇企业管理局办公用房），2010年5月机构改革后作为经济和信息化局机关办公使用，建筑面积为900平方米，共5层；2014年只进行过一次“穿衣戴帽”改造工程，主要是围绕办公楼的外墙进行的装修亮化，楼梯和室内地面还有诸如办公楼顶层、厕所防水、电路、网络等隐形部位没彻底改造。目前，办公楼因房屋老化，墙体多处开裂，每逢雨天都出现不同程度的渗水、漏雨现象，造成会议室部分墙皮脱落，墙面严重污染，而且导致大部分办公室极为潮湿，湿气较重，严重影响了工作人员的正常办公和身心健康。同时办公楼的电路线路也均是按以前要求建设的，容量小、不规范，超负荷使用多年，经常出现电路短路等现象，而且由于漏雨还导致电线受潮，办公楼存在漏电、连电、失火等安全隐患。尽管我局多次进行了维修，但是由于资金不足都只是进行了小规模维修，治标不治本。为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，急需对办公楼进行全面维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 对局机关办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼墙体，对楼顶、平台、厕所进行防水改造。 | 2023年4月1日 |  |  |  | 2023年9月31日 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 办公楼正常使用 |  |  | 项目实施完成并通过验收 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 维修整栋办公楼 |  | 1栋 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 维修于2023年9月底前结束 |  | 小于等于6个月 |  |  |  |
|  |  | 效果指标 |  | 办公楼内部工作环境得到有效改善 |  | >95% |  |  |  |
|  |  | 安全指标 |  | 保障干部职工工作环境安全 |  | >98% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 办公楼可有效使用 |  | >3年 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 干部职工对工作环境满意度提高 |  | >95% |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 经费支出在42.66万元以内 |  | 小于等于43.66万元 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 维修整栋办公楼 |  | 1栋 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 维修于2023年9月底前结束 |  | 小于等于6个月 |  |  |  |
|  |  | 效果指标 |  | 办公楼内部工作环境得到有效改善 |  | >95% |  |  |  |
|  |  | 安全指标 |  | 保障干部职工工作环境安全 |  | >98% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 办公楼可有效使用 |  | >3年 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 干部职工对工作环境满意度提高 |  | >95% |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 经费支出在42.66万元以内 |  | 小于等于43.66万元 |  |  |  |
| 其他需说明的问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：刘峻宏        联系电话：18889058502     填报日期：2022年11月30日